ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# Общие сведения

## Наименование системы

Полное наименование системы:

Мобильное приложение online-системы мониторинга и прогноза состояния специального объекта наблюдения

Условное обозначение системы:

МП

## Номер договора

Договор №135426 от 14 мая 2022 года на поставку, внедрение и сопровождение мобильное приложение online-системы мониторинга и прогноза состояния специального объекта наблюдения.

## Наименования Разработчика и Заказчика работ и их реквизи-ты

Разработчик:

Закрытое акционерное общество "ClownDev"

Адрес: 103237, Москва, ул. Проспект Вернадского, д.3

Тел.: (095)922-33-55, факс: (095)922-33-44

Банковские реквизиты: ЗАО "ClownDev", ИНН 7501004321, р/сч № 40603410800020007021 в АКБ Сбербанк России, БИК 044579857, корр. счет № 30101820400000000335

Заказчик:

ООО "Сокол"

Адрес: 620034, г. Екатеринбург, ул. Бебеля, 17, офис 111

E-mail: sokol@yandex.ru

Тел.:(8312) 44-10-18, факс: (8312)44-10-10

Банковские реквизиты: ООО ПКП "CОКОЛ", ИНН 7501004321, р/сч № 40603410800020004521 в СКБ Банк "Флора", БИК 044573421, корр. счет № 30101820400000001234

## 1.4. Основание для проведения работ

Основанием для проведения работ по созданию системы являются следующие документы:

Договор № 136 от 23.05.2022

Приказ №5 от 24.05.2022

Распоряжение №3 от 24.05.2022.

## 1.5. Сроки начала и окончания работ

Дата начала работ: 01.06.2022

Дата окончания работ: 01.08.2022

## 1.6. Источники и порядок финансирования работ

Финансирование работ осуществляется из средств ООО "СОКОЛ". Порядок финансирования работ определяется условиями Договора № 1526 от 14.05.2015

## 1.7. Порядок оформления и предъявления Заказчику результатов работ

Работы по созданию Системы производятся и принимаются поэтапно.

По окончании каждого из этапов работ Разработчик представляет Заказчику соответствующую документацию и подписанный со стороны Разработчика Акт сдачи-приемки работ, а по окончании этапов "Пусконаладочные работы" и "Опытная эксплуатация" дополнительно уведомляет Заказчика о готовности Системы и ее частей к испытаниям.

# Назначение и цели создания системы

## Назначение системы

МП предназначено для удобного просмотра предоставляемых метеопоказателей.

## Цели создания системы

Основными целями внедрения системы являются:

- Охват наибольшей аудитории за счет распространённости смартфонов

- Создание мобильного приложения для удобного просмотра метеоданных

## Характеристика объекта автоматизации

# Требования к системе

## Требования к системе в целом

Во внедряемой системе должны выполнятся следующие функции:

- просмотр графика температуры воздуха

- просмотр графика температуры почвы

- просмотр графика влажности

- просмотр графика давления

- просмотр графика солнечной радиации

- просмотр графика скорости ветра

- просмотр графика направления ветра

- смена источника данных

- система должна иметь расширяемую архитектуру

- система должна кешировать полученные данные

## Пользовательские требования

- Пользователь должен иметь возможность получения актуальных метеопоказателей предоставляемых метеостанцией

- Пользователь должен иметь возможность смена источника данных

- Пользователь должен иметь возможность обновления полученных ранее данных

- Пользователь должен иметь возможность просмотра графиков

## Системные требования

Для функционирования приложения необходимо мобильное устройство со следующими минимальными требованиями к составу и параметру технических средств:

- Оперативная память: 512 Мб и выше

- Частота процессора: 1.4 ГГц и выше

- Сеть: подключение к Интернету через сеть Wi-Fi (a/g/n/ac) или сеть мобильной связи (3G или 4G/LTE)

- ОС Android версии не ниже 5.0 Lolipop

# Состав и содержание работ по созданию системы

Работы по созданию системы выполняются в три этапа:

- Проектирование. Разработка эскизного проекта. Разработка технического проекта (продолжительность — 1 месяц).

- Разработка рабочей документации. Адаптация и интеграция существующих решений компании (продолжительность — 1 месяцев).

- Ввод в действие (продолжительность — 2 месяца).

Конкретные сроки выполнения стадий и этапов разработки и создания Системы определяются Планом выполнения работ, являющимся неотъемлемой частью Договора на выполнение работ по настоящему Частному техническому заданию.

Перечень организаций - исполнителей работ, определение ответственных за проведение этих работ организаций определяются Договором.

# Порядок контроля и приёмки системы

## Виды и объем испытаний системы

Система подвергается испытаниям следующих видов:

- Предварительные испытания.

- Опытная эксплуатация.

- Приемочные испытания.

Состав, объем и методы предварительных испытаний системы определяются документом «Программа и методика испытаний», разрабатываемым на стадии «Рабочая документация».

Состав, объем и методы опытной эксплуатации системы определяются документом «Программа опытной эксплуатации», разрабатываемым на стадии «Ввод в действие».

Состав, объем и методы приемочных испытаний системы определяются документом «Программа и методика испытаний», разрабатываемым на стадии «Ввод в действие» с учетом результатов проведения предварительных испытаний и опытной эксплуатации.

# Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие

Для создания условий функционирования КС, при которых гарантируется соответствие создаваемой системы требованиям, содержащимся в настоящем техническом задании, и возможность эффективного её использования, в организации Заказчика должен быть проведен комплекс мероприятий.

## Технические мероприятия

Силами Заказчика в срок до начала этапа «Разработка рабочей документации. Адаптация программ» должны быть выполнены следующие работы:

- Разработка сервиса для получения данных МП

- Интеграция МП в существующую инфраструктуру решений компании

## Организационные мероприятия

Силами Заказчика в срок до начала этапа работ «Разработка рабочей документации. Адаптация программ» должны быть решены организационные вопросы по взаимодействию с системами-источниками данных. К данным организационным вопросам относятся:

- организация доступа к базам данных источников;

- выделение ответственных специалистов со стороны Заказчика для взаимодействия с проектной командой по вопросам взаимодействия с системами-источниками данных

# Оценка эффективности проекта КИС

Международная практика оценки эффективности инвестиций существенно базируется на концепции временной стоимости денег и основана на следующих принципах:

- Оценка эффективности использования инвестируемого капитала производится путем сопоставления денежного потока (cash flow), который формируется в процессе реализации инвестиционного проекта и исходной инвестиции. Проект признается эффективным, если обеспечивается возврат исходной суммы инвестиций и требуемая доходность для инвесторов, предоставивших капитал.

- Инвестируемый капитал, равно как и денежный поток приводится к настоящему времени или к определенному расчетному году (который как правило предшествует началу реализации проекта).

- Процесс дисконтирования капитальных вложений и денежных потоков производится по различным ставкам дисконта, которые определяются в зависимости от особенностей инвестиционных проектов. При определении ставки дисконта учитываются структура инвестиций и стоимость отдельных составляющих капитала.

Суть всех методов оценки базируется на следующей простой схеме: Исходные инвестиции при реализации какого-либо проекта генерируют денежный поток CF1, CF2, ... , CFn. Инвестиции признаются эффективными, если этот поток достаточен для

- возврата исходной суммы капитальных вложений и

- обеспечения требуемой отдачи на вложенный капитал

Наиболее распространены следующие показатели эффективности капитальных вложений:

- для определения эффективности независимых инвестиционных проектов (так называемая абсолютная эффективность), когда делается вывод о том принять проект или отклонить

- для определения эффективности взаимоисключающих друг друга проектов (сравнительная эффективность), когда делается вывод о том, какой проект принять из нескольких альтернативных

Преимущества внедрения корпоративных информационных систем:

- Получение достоверной и оперативной информации о деятельности всех подразделений компании;

- Повышение эффективности управления компанией;

- Сокращение затрат рабочего времени на выполнение рабочих операций

- Повышение общей результативности работы за счет более рациональной ее организации.

Повышение внутренней управляемости, гибкости и устойчивости к внешним воздействиям увеличивает эффективность компании, её конкурентоспособность, а, в конечном счёте - прибыльность. Вследствие внедрения КИС увеличиваются объёмы продаж, снижается себестоимость, уменьшаются складские запасы, сокращаются сроки выполнения заказов, улучшается взаимодействие с поставщиками.

Прямую окупаемость КИС посчитать непросто, поскольку в результате внедрения оптимизируется внутренняя структура компании, снижаются трудноизмеримые транзакционные издержки. Сложно определить, например, в какой степени увеличение доходов компании явилось следствием работы КИС, а в какой - результатом настройки бизнес-процессов, то есть плодом управленческих технологий. Однако в некоторых аспектах деятельности компании оценка вполне реальна. В первую очередь это касается логистики, где внедрение КИС приводит к оптимизации материальных потоков и к снижению потребности в оборотных средствах. Постановка на базе КИС системы финансового контроллинга приводит к снижению накладных затрат компании, ликвидации убыточных подразделений и исключению из ассортимента нерентабельных продуктов.

В настоящее время для оценки эффективности IT-проектов применяется метод инвестиционного анализа Cost Benefit Analysis (CBA) Метод назван так, поскольку в основе лежит оценка и сравнение выгод от осуществления проекта, с затратами на его реализацию.

Глобальная цель внедрения КИС - повышение эффективности компании. Каждая компания определяет ключевые сферы, влияющие на ее эффективность, так называемые "критические факторы успеха" (Critical Success Factor -- CSF). Повышение эффективности происходит за счет реализации задач в каждой из ключевых областей. Поэтому в основе СВА лежат именно бизнес-цели компании, определенные на этапе стратегического.

СВА - сравнение альтернативных вариантов. При этом одним из возможных является вариант "без КИС", т. е. рассматривается развитие во времени текущей ситуации без внесения в нее каких-либо изменений. Сравнение альтернативных вариантов производится на основании измерения приносимых ими выгод и требуемых для этого затрат. Учитываются как количественные, так и качественные показатели. Анализу качественных показателей в последнее время уделяется особое внимание. Помимо соотношения выгод и затрат, альтернативные варианты также отличаются степенью риска и факторами, которые эти риски определяют. Поэтому анализ влияния таких факторов на соотношение выгод и затрат является еще одной сферой внимания СВА. Это о методах оценки конкретного случая.